## Slide 1
AI邮件自动生订单项目
SHG · 产学研课题方案
1 / 8

## Slide 2
课题背景与业务痛点
为什么需要这个系统？
50+
日均询盘邮件
3
语种（中/英/德）
4
内容形态
30min
单封人工处理
核心痛点
格式多样 邮件含表格、图片、PDF附件、纯文本，信息零散难以统一处理
多语障碍 英德文询盘需人工翻译后匹配，效率低且容易遗漏关键参数
匹配耗时 人工翻阅Excel/ERP主数据比对产品型号，单封邮件平均30分钟
无自动化 从收件到回复全流程手工操作，无法规模化处理询盘增长
2 / 8

## Slide 3
课题五大模块总览
从场景分析到市场化的完整链路
A
应用场景穷举
需求分析
邮件类型、格式、语言、产品类别的全场景分类矩阵
B
数据维护
主数据管理
型号库/价格表标准化、数据质量评估、更新机制设计
C
匹配算法
主数据对接
规则匹配 → 模糊匹配 → AI语义匹配，三层递进引擎
D
效率目标
量化评估
解析成功率、匹配精度、处理时长等指标设计与验收
E
市场化
产品规划
竞品分析、商业模式设计、种子客户获取与推广方案
五大模块覆盖从业务分析 → 技术实现 → 效果评估 → 商业转化的全生命周期
3 / 8

## Slide 4
模块详解 — 场景分析与数据维护
模块 A（应用场景穷举）+ 模块 B（信息数据维护）
模块 A：应用场景穷举
邮件类型：初次询盘 / 追单 / 投诉 / 合作咨询 / 样品申请
邮件形态：纯文字 / 嵌入表格 / PDF附件 / 图片附件 / 混合
语言分类：中文 / 英文 / 德文 / 其他
产品类别：标准品询价 / 定制品 / 备件 / 整机
核心产出：完整的"邮件场景矩阵"，标注处理难点与优先级
模块 B：信息与数据维护
主数据来源：型号库、价格表、参数表（Excel/ERP）
数据质量评估：缺失字段、编码不一致、多语言别名
数据标准化：统一编码规则、规格参数字段映射
更新机制：谁来维护、更新频率、同步策略
核心产出：主数据标准化方案 + 数据字典
4 / 8

## Slide 5
模块详解 — 匹配算法与评估体系
模块 C（匹配主数据）+ 模块 D（效率目标与量化）
模块 C：匹配主数据的方式
Layer 1
规则匹配
关键词 + 正则表达式
快速、可控，先跑通 MVP
↓
Layer 2
模糊匹配
编辑距离 / TF-IDF
处理拼写变体与缩写
↓
Layer 3
AI 语义匹配
嵌入向量 + 相似度
处理描述性询价
核心产出：匹配引擎原型代码 + 准确率测试报告
模块 D：效率目标与量化评估
指标 | 定义 | 目标
解析成功率 | 成功提取产品型号的邮件比例 | >85%
匹配精度 | Top-1 结果正确的比例 | >70%
处理时长 | 收到邮件到生成草稿 | <30秒
人工干预率 | 需人工修正才能发出的比例 | <40%
核心产出：评估指标体系 + 测试验收报告
5 / 8

## Slide 6
模块 E — 市场化方向
从技术方案到商业产品
模块 E：市场化与产品规划
竞品分析
SAP Mail模块、国内ERP厂商邮件功能、独立邮件自动化工具的能力对比与市场缺口分析
目标客户画像
中小型工业品贸易商/代理商（SHG同类企业），年产值500万-5亿，日均询盘20-50封
商业模式设计
SaaS订阅（按处理量计费）/ 私有化部署 / API数据服务，三模式灵活组合
冷启动策略
种子客户免费试用 → 案例包装 → 行业展会推广 → 渠道合作伙伴
分工— 产品商业角色
竞品调研：桌面研究 + 产品调研
商业模式画布设计与验证
市场推广方案撰写
最终课题汇报 PPT 制作
6 / 8

## Slide 7
三人协同分工方案
技术 · 业务 · 商业三角各司其职
A
分工 A— 技术核心
负责模块：模块 B + C
核心任务
数据清洗与标准化
规则匹配引擎开发
模糊匹配 / NLP 实现
准确率测试与优化
B
分工 B — 业务分析
负责模块：模块 A + D
核心任务
邮件场景穷举与分类
需求文档撰写
评估指标体系设计
真实邮件样本收集
C
分工 C — 产品商业
负责模块：模块 E + 汇报
核心任务
竞品分析与市场调研
商业模式设计
产品推广方案
课题汇报整合
共享交付物：可运行原型（学生A） + 场景评估报告（学生B） + 商业计划书（学生C）
7 / 8

## Slide 8
项目推进时间线
9周课题执行计划
第 1 周
课题启动
课题介绍 · 看真实邮件
分工确认 · 每周周报机制
第 2-4 周
调研阶段
模块A：场景调研完成
模块B：主数据盘点
第 3-6 周
开发阶段
模块C：规则匹配原型
模块D：评估指标确定
第 7-8 周
联调阶段
集成联调 · 真实邮件测试
迭代优化匹配精度
第9周
收尾阶段
模块E：市场化方案
报告撰写 · 汇报演示
沟通节奏：每 2 周课题沟通 → 中间产出对齐实际业务 → 及时纠偏，确保课题不脱离真实场景
8 / 8